附件5：

宁晋县水利技术发展服务中心

2022年南水北调地表水厂水处理费及管道维护费项目重点自评绩效报告

项 目 名 称：2022年南水北调地表水厂水处理费及管道维护费项目

项目实施单位：宁晋县水利技术发展服务中心（盖章）

项目总金额：1800万元

评 价 年 度：2022年度

评价组组长： 陈瑞生

评价组成员： 王保忠、 郭朝亮

# 一、项目概况

2022年南水北调地表水厂水处理费及管道维护费项目是根据《关于宁晋县南水北调水厂及以下配套工程项目特许经营全同》及《宁晋县人民政府关于建立调整水价补偿机制的实施意见》（宁政字[2017]28号）文件，县政府与河北建设集团签订的特许经营合同规定，自2018年起至合同期满，日保底水量为每日3万立方米，不足3万立方米的按3万立方米计算，宁晋水处理费单价为1.75元，大曹庄日保底水量为5000立方米，单价为1.84元，合计2252.05万元。2022年财政安排预算资金1800万元支付水处理服务费，截止2022年底支付1200万元。

# 二、绩效评价工作情况

（一）评价目的：充分发挥南水北调工程效益，促进城市化进程，改善饮水质量，保护水资源。

- 评价指标：

- 产出指标：

- ①完成规定水处理量；

- ②水质检测合格率；

- ③按时上缴水费数额。

④水质检测次数

- 效益指标：

- ①正常供水率；

- ②因水质污染造成的安全事故;

- ③水质合格率；

④群众满意度

## （三）评价依据：根据单位工作职责及上级文件。

（四）评价的主要方法及等级设定：按照宁晋县财政局《关于开展2022年县级项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求，对2022年财政预算安排的资金项目开展绩效自评。对已使用的资金，结合项目管理科室进行了产出指标和效果指标的评定，力求达到合理有效使用财政资金的效果。

# 三、绩效评价指标体系及得分情况

2022年南水北调地表水厂水处理费及管道维护费项目

财政重点绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “工作活动”设置（10分） | 项目立项情况 | 是否符合县政府经济和社会总体发展规划 | 2 | 有县政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。 | 2 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 2 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得2分；否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。 | 3 |
|  |  | 自评报告情况 | 2 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 1 |
| “工作活动”管理（30分） | 资金管理 | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×4 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 会计核算规范性 | 8 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 6 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 管理制度健全性 | 6 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 4 |
| “工作活动”产出（30分） | 数量指标 | 水质处理数量 | 10 | 水质处理数量 | 10 |
|  | 质量指标 | 抽检水质合格率 | 10 | 抽检水质合格率 | 10 |
|  | 时效指标 | 水质检测次数 | 10 | 水质检测次数 | 10 |
| “工作活动”效果（30分） | 满意度 | 群众满意度 | 30 | 群众满意度 | 28 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 90 |

# 四、评价分析

（一）主要扣分事项及原因分析：从该项目支出情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，实行先预算再支出，项目经费专款专用，无挪用滥用资金现象。因疫情原因资金未到位，未完成全部支付。

（二）评价结论：2021年，我单位各项工作取得了良好的成绩，但也存在一些问题。主要是年初预算数编制不够全面不够细致。通过开展部门支出绩效评价，收获一定的经验，要合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

# 五、意见及建议

建议增加项目绩效方面培训。

2023年3月20日