宁晋县住房和城乡建设

“十三五”规划完成情况和十四五工作规划

一、“十三五”规划完成情况

2016年至2020年期间，宁晋县住房和城乡建设局在县委、县政府的坚强领导下，坚守初心使命、牢记责任担当，牢牢把握“京津冀”协同发展的历史机遇，目标定位建设“省会周边有影响的宜居宜业中等城市”，紧紧围绕“五个宁晋”发展布局，始终坚持大力加强城市建设，圆满完成了“十三五”规划的各项目标任务。

（一）覆盖城乡规划体系逐步构成。

不断完善“十三五”规划，狠抓落实执行力。2016年初，完善确立了“以点带面 协同发展”的城镇建设布局规划，完善修订了“一城四区”的总体规划，其中，政府驻地凤凰镇核心区（21平方公里）控制性详细规划、宁北街道政务区控制性详细规划，宁东、宁西和宁南等新区的控制性规划，完善了《宁晋县县域村庄布点规划（2012年-2020年）》乡村建设规划，形成布局合理、规模适宜、设施完善、县城和小城镇协调发展的城乡规划体系，为提高全县城镇化水平，推进城市现代化、新型工业化和城乡一体化进程提供了保障，促进了全县经济、社会和环境协调持续发展。

（二）基础设施建设取得新进展。

县城路网框架基本形成。五年来，以完善城市路网建设，提高城市道路通行能力为重点，积极提升主干路品质，不断优化道路功能，先后投资3415万元，打通“断头路”7条，累计长度3033米；投资1807万元改造，改造老旧路6条，累计长度4589米；投资5616万元，提升景观路4670米；投资1.16亿元，开辟新区路2条，长度3800米；投资1536万元，维护破损路3条，长度9135米。通过五年来的不懈努力，现已形成了“外围成环、城区成网、九纵八横”的城市路网格局。

城市承载能力综合提升。加快建设污水、排水工程，投资1.25亿元，对古丁桥街、兴宁街、吉祥路、宁芝街、石坊路、月城路道路配套管网进行了配套建设，有效解决了城区雨后大面积积水问题；主城区管网基本实现雨污分流，目前建成区内排水管网长度达到258公里。加大水污染防治力度，切实改善水环境质量。宁晋县碧源污水处理厂总投资8600万元，日处理污水2.6万吨左右，2018年完成总投资1164.47万元提标改造工程，处理工艺提标改造为“A²O工艺+曝气生物滤池+纤维束滤池”，污泥含水率降至60％以下，污水处理标准进一步加强。实施黑臭水体整治，在2017年和2018两年间，先后完成西关街北侧和凤凰路西苑小区东侧黑臭水体坑体12亩，实现了县城建成区内黑臭水体全部消除。

燃气市场监管规范，加强城镇燃气基础设施建设、提高城市燃气普及水平以及能源利用效率。截至目前，我县管道燃气企业5家，液化气经营企业4家，LNG\CNG经营企业14家，城区已建成92公里输气管道，供气总量达到4271.27万平方米，为64个小区及城中村的34000户输送管道天然气，县城燃气普及率达到96.7%。

供热能力大幅度提升。始终坚持按照“政府监管、市场运作”的模式进行，充分发挥职能，指导供热企业不断优化服务水平，采取多管齐下、多措并举，打造供热方式多元化，形成了以集中供热为主，燃气、地热能、工业余废热等清洁能源供热为辅的能源结构；充分运用信息化手段，建成了县级供热监管平台，提高了供热质量检测和信息监控水平，缓解了冬季供热的突出问题。截至目前，城区所有住宅小区实现集中供热和清洁能源能源供热全覆盖，供热面积达380万平方米，集中供热和清洁能源供热率达100%。

（三）住房保障范围取得新拓展。

改善保障性住房居民居住条件，通过实物配租和发放补贴保障方式，累计保障中低收入住房困难家庭4059户，累计发放补贴金额442.3万元，城镇居民家庭基本居住条件得到改善。制定出台实施了保障性住房准入、退出、轮候等多项后期管理制度，住房保障体系逐步健全。积极打造公租房智慧小区，推进永宁小区等公租房智慧小区建设步伐，建立智能管理系统，实现安防管理、小区服务、数据分析等功能，提高保障性住房居民居住环境。

加强国有土地上房屋征收与补偿工作，对已启动并作出征收决定的状元路东侧片区改造、牧局及家属院等7个项目，共征收房屋面积91360.46平方米，收回土地面积121813.94平方米，共签订征收补偿协议567户，完成回迁安置106户，收回房产证、土地证并申请注销1000余份，登记回迁安置信息1300余条，整理档案资料3050余份次。

积极实施老旧小区改造工程，切实改进老旧小区居民居住环境。将居民最现实、最眼前、最急迫的诉求，纳入了改造内容，在充分征求居民意愿的基础上，主要围绕小区安全、功能、环境三个方面进行综合改造，完善了消防设施、小区道路、更换疏通排水管道、架空线路治理等改造任务。2018年以来，共计投资896万元，对城建局住宅楼、邮电公寓等共计16个小区进行了改造，小区居民生活条件得到明显改善。

全力保障城镇保障性安居工程。“十三五”以来，进一步健全工作机制，有力推动棚户区改造工作开展，先后出台《宁晋县城镇棚户区改造货币化安置管理办法》和《宁晋县政府购买棚改服务管理办法》。根据上级下达棚户区改造任务950套，完成改造任务1065套。开展城中村改造3个，完成城中村改造任务250套。

（四）建筑市场发展取得新突破。

- 房地产业管理进一步规范。不断加强对房地产市场巡查力度，严厉打击违法违规预售商品房行为，推行开发企业预售公示制度，借助社会力量增强规范力度，大大促进了房地产业平稳发展。五年来，共办理房产审核登记及归档 1万余份；受理个人办证、个人房屋及合同备案信息查询业务；办理预售许可证69宗，预售面积约245.2万平方米，1.7万套；新建商品房预售合同网签备案约1.4万套，网签面积198.2万平方米；商品房预售资金监管约90亿元。

深入开展建筑市场稽查执法。坚持强化事前、事中监督，严肃查处违法、违规案件，纠正违法、违规行为，促进住房和城乡建设事业科学发展。五年来，检查建筑工程151个，对手续齐全项目进行核查，对违法工程下达停工通知书，立案处罚255项，累计处罚1322多万元。深入开展违法违规建设专项整治行动、建筑市场秩序专项整治行动，扎实开展违规违建项目清理规范工作，对新开工项目实现“零容忍”。

不断加强建筑工程招投标工作监管力度。积极推动建筑工程电子评标制度，严格招标程序，严卡文件备案环节，做到每个项目招投标工作公平、公正进行。五年来，共办理建筑工程招投标109个，建筑面积达69万㎡，工程造价达97955万元；办理直接发办备案项目61个，建筑面积141万㎡，工程造价达21亿元。

（五）城镇化建设取得新迈进。

- 深入推进危房改造工作。按照应改尽改，应纳尽纳的原则，联合扶贫、财政部门制定实施方案，组织乡镇村积极开展农村危房改造工作，安排专业人员深入乡镇、村入户指导贫困户开展农村危房改造工作。“十三五”期间，共完成危房改造1310户,通过“一卡通”方式直接拨付到户，累计拨付补助资金共计2461.875万元，为确贫困户住房安全奠定了坚实的基础，确保了贫困户住房安全。

积极推进农村“双代”工作。把农村清洁取暖当做政治任务和民心工程，坚持目标导向和问题导向相结合，努力提升农村居民生活品质。截至目前，共完成清洁取暖改造157324户，其中气代煤121251户，电代煤22385户。涉及18个乡镇（街道）331个村；其中2018年完成双代改造14969户，2019年完成双代改造11355户，2020年实际完成双代改造131000户。

二、“十三五”期间的主要做法

（一）坚持加强领导，牢牢把握工作主动权。住建局领导班子始终把住房和城乡建设作为工作的重点，亲自部署、亲自调度，采取分包到人、责任到股的方法，激发了各股室干事业、争先进的积极性。成立了重点工程领导小组，负责对工程的协调解决，坚持“5＋2”、“白＋黑”的工作精神，紧盯建设一线，及时发现和解决影响工期的难点和问题，形成了主要领导亲自抓，业务股室具体抓，全面推进整体工作。

（二）坚持又好又快，积极推进全局各项工作。一是严把时间节点。实行工作细化机制，对工程进展实行倒排工期、挂图作战、责任到人。对一些可能影响工期的关键点，提前谋划，先期准备，做到计划在先、督导始终、明确奖惩，未雨绸缪、全盘掌控。二是明确责任目标。结合施工中发现的问题以及社会的反映，对工程责任单位、监理机构和承建企业提出严格要求，建立专门施工档案，将工程质量和资金拨付有效挂钩，实行质量保证金制度，坚持先验收、后付款。三是狠抓督促落实。成立了重点工程督查领导小组，坚持一线作战法，现场解决难题，实时掌握工程情况，每周召开重点工程调度会，对工程进展、存在问题等情况进行分析总结，确保了工程进展时时处处在有效的监控之中。

（三）坚持以人为本，构建和谐城市。我们把“不忘初心、牢记使命”主题教育融入住建工作，将推进和谐宁晋建设作为检验教育活动成效的实际标准。在工程建设上，抓住“五个突出”，突出了生态建设，创造优美环境；突出了基础设施建设，增加路网密度，提高通行能力；突出了住房保障，解决了低收入家庭的住房问题；突出了排水管网建设，解决了城区街道多年积水的老大难问题，为群众营造了洁净、方便的出行和生活环境；突出了危房改造工作，解决了农村低收入家庭住房难的问题；突出房屋征收工作中，最大限度地考虑和照顾群众利益，收到了群众的积极配合和支持。

三、存在的主要问题

（一）城市基础设施建设方面。城市建设任务与资金缺口问题突出，基础设施发展水平较低，城市路网密度不够，供水、污水处理、垃圾处理和供气、供热能力压力较大，旧城区、旧小区的管道更新压力巨大。基础设施服务质量与需求不相适应，现有基础设施建设与“资源节约、环境友好”的发展目标相差甚远。基础设施管理机制职能分割存在交叉，职能部门之间联动工作机制有待加强。

（二）住房保障方面。“十三五”期间，在保障性安居工程工作推进过程中还有薄弱环节，各职能部门相互协调仍不够紧密，部门之间的数据信息化程度不高，互通共享效率有待提升，影响优惠政策落实效率；保障性住房建设力度与保障对象的实际需求还有较大差距。

（三）物业管理方面。物业服务企业服务质量不高，经营企业小而全，存在粗放经营；过多强调管理权力，轻视服务，存在乱收费和社区管理不到位现象，业主对物业服务企业满意度不高；物业管理滞后，建、管之间缺乏有效衔接，尤其是部分老旧小区设施陈旧、配套不齐；物业管理体制机制还不完善，招投标机制落实存在不到位现象，企业与业主双向选择机制和公开、公平的市场竞争机制尚未完全形成。

（四）建筑业管理方面。建筑行业管理存在压力,建筑技术创新相对落后,施工人员整体素质不高,各责任主体单位管理意识淡薄,管理能力不足等问题不同程度存在。

四、宁晋县住房和城乡建设局“十四五”规划

（一） 目标任务

“十四五”期间，按照县委县政府新型城镇化建设的思路，以城乡统筹为龙头、重点项目为突破、精细管理为保障，紧紧围绕“丰富城市内涵、提升县城品位、增加县城亮点、完善城市功能”的发展思路，到“十四五”末常住人口城镇化率达到60%，县城人口达到20万人；建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面积分别达到45%、38%和15平方米；燃气普及率达到100%；供水普及率达到100%；住宅小区物业覆盖率达到100%。

- （二）总体思路。

- “十四五”期间宁晋住房和城乡建设发展规划的基本思路：以“党的十九大精神为指导，按照“补短板、抓提升、强管理”总体思路，以项目建设为重点，精细化管理为保障，统筹城乡发展、改善民生、丰富城市元素、完善城市功能、提升城镇化建设水平，塑造整洁、美丽、精致的城镇空间环境，着力将宁晋建成宜居宜业宜游的精美城市。

- （三）规划重点。

一是加强城市基础设施建设。根据全县总体发展布局，围绕主城区和宁北、宁东、宁西以及宁南新区基础设施建设，加快构建主次干路和支路级配合理的城市道路网系统。全面推行“窄马路、密路网、小街区”的布局理念，重点开展包括东华路、永安路、吉祥路北伸打通等联网工程，完善城市支路网系统，改善道路微循环，提升道路通达性，形成新老城区功能衔接、互为补充的整体城市框架奠定基础，加大城市路网建设力度，进一步改善城区道路通行条件，提高交通出行能力，提升城市综合承载能力。推进体育馆、体育场、综合文化中心等工程建设，加大公共服务设施建设力度，努力提升城市基础设施配套水平，提高城市品位。

- 二是实施民生保障工程。围绕完善城市功能、提升城市品质，继续加强保障性安居工程建设，加快棚户区、“城中村” 和城市危房的改造步伐；完善公租房运营机制，进一步加强公租房管理。继续加大城市老旧小区整治力度，对老旧小区统一调研摸底，对符合条件的按照计划实现应改尽改，大力推进老旧小区相关的城市配套服务建设。

- 三是实施环境整治工程。继续加强城市生态环境治理能力，把建设资源节约型、环境友好型城市经济放在更加突出的位置。增强城市生活排水和雨污分流能力，通过提标改造工作，建设北部新区污水处理厂，提升城市污水处理能力；合理布局城乡生态环境治理的空间结构，通过城市生态环境治理，加快城市与乡村在空间上的有机融合，生态修复功能优势互补、协同发展，进一步改善城市环境，提升城市品位。切实加强人防工程维护管理，加大对人防工程质量的监督检查，努力提高人防设施维护管理水平

- 四是规范房地产市场。积极关注房地产市场秩序规范，继续完善修订促进房地产市场发展的管理机制，落实房地产市场调控措施，通过提高信息化管理水平为抓手，推行房地产网签备案软件系统，依托云计算、互联网+、智能控制等新兴技术，深入推进房地产交易管理和物业行业管理监管水平。不断规范建筑业管理，进一步加强建筑节能监督管理，全面落实75%建筑节能标准，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%以上。全面确保建筑工程质量，努力提升建筑品质。

- 五是推进城乡融合发展。积极推动规划调控重点转移，实现城镇发展规模和布局合理，统筹安排城乡基础设施和社会服务设施建设，努力做到资源共享、协调发展。坚持积极实施乡村振兴发展战略，大力推行美丽城镇建设，把发展的重点放在贾家口、大陆村、换马店等发展潜力较大的乡镇，根据城镇的地理位置和自然资源条件，建设具有地方特色的重点城镇，努力改善乡村居住条件，促进城乡融合发展。

- 2020年9月24日